# 

# Iteración 1

# Especificación de Requerimientos

# 1.0

# 23/noviembre/2023

# Arrieta Mancera Luis Sebastian (318174116)

# Cabrera Ramirez Carlos (316699910)

# Flores Rojas Tenoch Itzin (318027641)

# Jiménez Milke Samuel (318226837)

# Rosas Franco Diego Angel (318165330)

# Cierre de la iteración

## Registro de pendientes de la iteración

[Hipervínculo al tablero de control en la iteración 1](https://trello.com/invite/b/WpqUS9Sb/ATTI7a1c99da6897e1ff0506e7824fa67d705F529614/primera-iteracion)

Revisión del tablero de control

|  | **Trabajo pendiente** | **Incluir en la siguiente iteración** |
| --- | --- | --- |
| **Tareas no terminadas** | Login completo | SÍ |
| **Defectos sin corregir** | Validaciones en los casos de uso integrados | SÍ |
| **Casos de uso pendientes** | * Ver información de torneos * Buscar participantes * Buscar torneos * Eliminar administradores * Ver datos de administradores * Editar información de administradores * Crear un torneo * Editar un torneo * Crear cuenta * Entrar un torneo * Salir de un torneo * Ver su status de participación * Ver perfil * Editar perfil * Eliminar perfil * Buscar torneo | SÍ |

# Retrospectiva de la iteración

## Registro de las experiencias de la colaboración de la iteración

| **Número de votos** | **Actividades que se hicieron bien** |
| --- | --- |
| 5 | Cumplir en tiempo y forma con la entrega de documentación |
| 5 | Comunicación en el equipo |
| 5 | Ayuda conjunta en el aprendizaje de nuevas tecnologías |

| **Número de votos** | **Actividades que no se hicieron bien** |
| --- | --- |
| 5 | No haber concluído la Práctica 5:Login a tiempo |
| 5 | Hacer uso del Tablero |

Conclusiones de la retrospectiva:

| **Número de votos** | **Mejoras a aplicar en la siguiente iteración** |
| --- | --- |
| 5 | Tener una mejor organización de columnas en el Tablero y dejar creadas todas las Tarjetas desde el inicio de la iteración en vez de irse creando |
| 5 | Establecer fechas límites internas del equipo para hacer avances |